## **Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiw Sądzie Okręgowym w Radomiu na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062)
w Sądzie Okręgowym w Radomiu ustala się poniższy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025

# DIAGNOZA

| **Działanie** | **Budynek** | **Zalecenia do wdrożenia/Element planu** |
| --- | --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | ul. Piłsudskiego 10ul. Warszawska 1 | 1. Montaż kontrastowych nakładek na pierwszym i ostatnim stopniu schodów
 |

| **Działanie** | **Zalecenia do wdrożenia/ Element planu** |
| --- | --- |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | 1. Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego
2. Informacja o zakresie działalności sądu w języku migowym
 |
| Dostępność cyfrowa  | 1. Dostosowanie strony oraz wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej
2. Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej sądu
 |

# HARMONOGRAM

| **Lp.** | **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA** |
| 1. | Montaż kontrastowych nakładek na pierwszym i ostatnim stopniu schodów | 2022 | Przeprowadzenie rozpoznania rynku w zakresie zakupu nakładek na stopnie schodów.Zakup i montaż nakładek na schody. | Oddział Gospodarczy  |
| **DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA** |
| 1. | Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego | Działanie ciągłe | Rozeznanie rynku i zawarcie umowy na usługę tłumacza języka migowego | Oddział Gospodarczy  |
| 2. | Informacja o zakresie działalności sądu w języku migowym | 2022 | Zlecenie przygotowania informacji o działalności sądu w języku migowym | Oddział Gospodarczy |
| **DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA** |
| 1. | Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej sądu do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Działanie ciągłe | * Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo
* Zamieszczanie dokumentów w wersji dostępnej cyfrowo
 | Redaktorzy strony internetowejOddział Informatyczny  |
| 2. | Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej sądu | Działania ciągłe | * Aktualizacja deklaracji dostępności w terminach zgodnych z ustawą
 | Redaktorzy strony internetowejOddział Informatyczny  |

*Na oryginale właściwe podpisy*