Radom, dnia 27 marca 2023 r.

 **D Y R E K T O R**

 **SĄDU OKRĘGOWEGO**

 **ul. Piłsudskiego 10**

 **26-600 Radom**

I-226-1/23

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni (wymiana kotłów) w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu przy ul. Moniuszki 6"

**WYJAŚNIENIE**

**TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni (wymiana kotłów) w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu przy ul. Moniuszki 6”** do Zamawiającego wpłynęły pocztą elektroniczną pytania Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy są Państwo w posiadaniu informacji, że przedmiotowy budynek nie może być zasilony z miejskiej sieci ciepłowniczej.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Na terenie Zwolenia nie ma miejskiej sieci ciepłowniczej. Kotłownia w budynku zasilana jest w gaz z miejskiej sieci średniego ciśnienia.

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli konieczne będzie wykonanie nowej ekspertyzy technicznej i uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drodze decyzji MKW PSP.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zajdzie konieczność wykonania nowej ekspertyzy technicznej i uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drodze decyzji MKW PSP.

Pytanie 3

Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli zajdzie konieczność uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź na pytanie 3**

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, na zaprojektowanie robót budowlanych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Justyna Michalska

Upoważniona do wykonywania zadań

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

/-/ Na oryginale właściwy podpis